Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego” RGIII.6232.17.23

UMOWA Nr ……… (projekt)

Niniejsza umowa została zawarta w dniu …………………..2023 r. pomiędzy Miastem Radymno, NIP: 792-20-32-905, Regon: 650900559 reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Radymna  				- Mieczysława Piziurnego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Radymna	- Janiny Kaczmarz

zwanych dalej „Zamawiającym” a

……………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zgodnie z  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 84/2021 Burmistrza Radymna w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto została zawarta umowa następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.;  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Radymna w roku 2023” – realizowane w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” oraz procedury dofinansowania przedsięwzięć dot. usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie.

- Przedmiotem umowy jest zadanie polegające na odbiorze płyt azbestowo - cementowych z miejsc tymczasowego składowania, położonych na terenie Miasta Radymna oraz ich przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie karty przekazania odpadów.

- Zakres usługi, o której mowa w ust. 2 obejmuje: odbiór płyt azbestowo-cementowych z miejsc tymczasowego składowania, załadunek na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie karty przekazania odpadów na składowisko.

- Wykaz miejsc znajdowania się i przybliżonej ilości wyrobów zawierających azbest, przeznaczonych do utylizacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie zmiany ilości odebranych wyrobów zawierających azbest, w związku z tym, że szczegółowy zakres zamówienia został szacunkowo określony na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców i jest uzależniony od rodzaju pokrycia azbestowego jak również od ciężaru zdemontowanego i odebranego wyrobu. Zakres końcowy określony będzie na podstawie faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości z realizacji zadania lub przekroczenia ceny jednostkowej, która zostanie określona w ofercie Wykonawcy dla w/w zadania.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z przepisami prawnymi:

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

- Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2022, poz. 2147 z późn. zm.).

§2

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt ustalać będzie szczegółowe terminy wykonania prac wymienionych w § 1, ust. 3 z posiadaczami odpadów zawierających azbest na podstawie podanego przez Zamawiającego wykazu nieruchomości, na których znajdują się materiały zawierające azbest.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania szczegółowego wykazu posesji, z których będzie usuwany azbest w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, jako załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji oraz przekazanie go do Urzędu Miasta Radymna, pok. Nr 2 w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca może przystąpić do prac wymienionych w § 1, ust. 3 w terminie, co najmniej 7 dni od przekazania Zamawiającemu harmonogramu prac jak wyżej.

- Szczegółowe ustalenia dotyczące wykonywania przedmiotu umowy uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy i właścicielem nieruchomości.

- Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest zgłosić ten fakt właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność zarówno wypadkową jak i za zniszczenia własności prywatnej, które powstaną na skutek działania Wykonawcy lub też niedopatrzenia związanego z realizacją niniejszego zamówienia.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca dokona ważenia płyt przy użyciu własnych urządzeń posiadających stosowną legalizację, z przeprowadzonej czynności ważenia zostanie sporządzony protokół.

- Do rozliczenia końcowego wraz z fakturą Wykonawca przedkłada:

- protokół wykonania i odbioru wykonanych prac z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest zgodnie z zał. nr 2 do umowy (wersja elektroniczna i papierowa).

- kartę przekazania odpadów na składowisko, jako dokument potwierdzający wagę i przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów,

- protokoły odbioru stwierdzające usunięcie wyrobów azbestowych z każdej nieruchomości z której zostaną odebrane,

- oświadczenie wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) wg załącznika nr 4 do umowy,

- zestawienie częściowe/końcowe kart przekazania odpadów zgodnie z zał. nr 3 do umowy (wersja elektroniczna i papierowa).

- zbiorcze zestawienie mieszkańców, od których odebrano azbest, które będzie zawierać: nazwisko i imię, miejscowość i nr domu, odebraną ilość wyrobów azbestowych (Mg), rodzaj wykonanej usługi (odbiór), datę realizacji, nr karty przekazania odpadu.

- Wykonawca wystawi dla właściciela posesji oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

- Odpady pozyskane w trakcie realizacji umowy zdeponowane zostaną na specjalistycznym składowisku odpadów niebezpiecznych posiadającym dopuszczenia na składowanie azbestowo-cementowych zgodnie z zasadą bliskości określoną w art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Osobę odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie zakresu robót będących przedmiotem umowy będzie: ………………………………, tel.  …………………………

- Osobę odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za prawidłowe wykonanie zakresu robót będących przedmiotem umowy będzie pracownik UM Radymno: Piotr Bielawski	tel. 16 628 15 89 wew. 40.

- Dokonanie zapłaty za wykonaną usługę nastąpi wyłącznie za rzeczywiście unieszkodliwione odpady azbestowe - w kwocie, jako iloczyn stawki łącznej (w PLN za 1 Mg) x ilość (w Mg).

- Wykonawca zapewni ochronę udostępnionych danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, które będą przekazywane lub udostępnione w związku z realizacją zadania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki udostępnienia, przekazania, przetworzenia, wykorzystania dla celów własnych lub osób trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 16 , lub inne działania lub zaniechania skutkujące lub mogące skutkować wykorzystaniem tych danych w celu innym niż realizacja przedmiotu Umowy.

§3

- Termin rozpoczęcia prac ustala się - zgodnie z § 2 ust. 3 umowy.

- Termin zakończenia prac ustala się na dzień - do 30 września 2020 r.

- Zakończenie wykonania całości zadania wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, tj. dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia, protokoły odbioru stwierdzające usunięcie wyrobów azbestowych oraz oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru kompletów dokumentów określonych w ust. 4 zostanie spisany protokół odbioru końcowego podpisany przez uprawnionych przedstawicieli stron, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru usług zostanie stwierdzone niezgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie usług zamawiający może odmówić odbioru i żądać prowadzenia usług zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 5 dni.

- Ważenie odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości oraz upoważnionego przez Burmistrza Miasta Radymna pracownika urzędu. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie ważenia na 2 dni robocze przed jego dokonaniem. W razie uchybienia temu warunkowi ważenie uważa się za przeprowadzone w sposób nienależyty. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu odpowiednich urządzeń i z tej czynności sporządza protokół zawierający, co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, miejsce odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg, potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi. Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania tj. do 30 września 2020 r.

- Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia zebranych wyrobów zawierających azbest, tj. karty przekazania odpadów wystawionej przez zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych, potwierdzającej wagę odebranych wyrobów zawierających azbest oraz datę złożenia odpadów na składowisku.

- Zamawiający ustanawia osobę do pełnienia nadzoru: pracownika Urzędu Miasta Radymna – Piotra Bielawskiego.

- Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za bezpośredni nadzór na wykonanie usługi w osobie:	……………………………………………………….

§4

- Źródłem finansowania prac będących przedmiotem umowy są środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwane dalej „dotacją” oraz środki własne Zamawiającego.

- Przedstawiciel Zamawiającego i Dotującego - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ma prawo kontrolować i nadzorować wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w celu realizacji powyższego uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego i Dotującego mają prawo wstępu na teren wykonywania prac, po uzyskaniu odpowiedniego zabezpieczenia od Wykonawcy.

§5

- Za prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone wg stawki brutto za 1 Mg wyrobów zawierających azbest faktycznie zdemontowanych i wywiezionych do utylizacji wg cen jednostkowych z oferty:

- Odbiór płyt azbestowo - cementowych z miejsc tymczasowego składowania, załadunek na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie kart przekazania odpadów.

- cena jednostkowa: ……………..zł/Mg brutto

- cena ogółem: (cena jednostkowa [zł/Mg] x ilość [Mg]) = …………………………	zł brutto.

- Łączna wartość brutto umowy dla maksymalnej ilości wyrobów zawierających azbest     20,595 Mg wynosić będzie …………………….…………	złotych, słownie  …………..……………………......

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości cen przez okres trwania umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia brutto tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez potwierdzenia odbioru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w § 5 ust. 1 lit. a) obejmuje wynagrodzenie wartościowo - ilościowe obejmujące wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego realizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami.

- Rozliczenie nastąpi według faktycznego wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznej ilości odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, płatne będzie w następujący sposób:

- Jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy i dostarczeniu faktury końcowej wystawionej za całość wykonania przedmiotu umowy oraz dostarczeniu wszelkich wymaganych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Płatność faktury odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty jej przedłożenia w siedzibie Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom faktura Wykonawcy musi zawierać w swej treści oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na rzecz Podwykonawcy.

- W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma płatność lub jej część do momentu udokumentowania przez Wykonawcę braku posiadania zaległości w zapłacie wynagrodzenia względem Podwykonawcy.

§6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od jej realizacji przez Wykonawcę bez uzasadnienia lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu harmonogramów, o których mowa w §2 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy przypadek nie doręczenia oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.8 umowy;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy przypadek braku uporządkowania terenu - § 2 ust. 10 umowy;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy za każde stwierdzone uchybienie w stosunku do zasad, o których mowa w § 2 ust. 6 i 7. umowy;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 7

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania.

- Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

- Wykonawca nie wykonuje zadania zgodnie z umową lub też nie należycie wykonuje swoje zobowiązania.

- Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

- Wykonawca rażąco narusza warunki umowy, a w szczególności wykonuje usługę z naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie przy pracach związanych z usuwaniem azbestu.

§8

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą obu stron.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie umowy w części dotyczącej:

- terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie prac w szczególności intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu. W takim przypadku termin realizacji umowy przesunie się o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

- zmiany w wykazie właścicieli nieruchomości - w przypadkach losowych uniemożliwiających wykonanie odbioru materiałów zawierających azbest z danej nieruchomości. W takim przypadku do wykazu zostanie wprowadzony właściciel nieruchomości z listy rezerwowej.

- rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w oparciu o faktyczną ilości odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1,

§9

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że przekazał osobom fizycznym, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy, informację o udostępnieniu tych danych osobowych obejmującą elementy treści wskazane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informację o której mowa w ust. 1 wszystkim osobom fizycznym których dane zostaną w przyszłości udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy.

§10

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego, odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§12

- Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

- Załączniki do Umowy

- Wykaz lokalizacji miejsc odbioru wyrobów azbestowych (zał. nr 1)

- Protokół odbioru końcowego (zał. nr 2)

- Zestawienie kart przekazania odpadu (zał. nr 3)

- Oświadczenie wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego (zał. nr 4)

……………………………………………						………………………………………..

Zamawiający								Wykonawca

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KOGO DOTYCZY INFORMACJA: STRONY UMOWY, OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY, OSOBY REALIZUJĄCE UMOWĘ

Kto wykorzystuje dane: Miasto Radymno reprezentowane przez Burmistrza Miasta Radymna

Kontakt: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, tel. 16 628 24 17, e-mail: radymno@radymno.pl

Inspektor ochrony danych: iod@radymno.pl

Cel wykorzystania danych:

  - Składanie zapytań ofertowych, rozpatrywanie przedstawionych ofert, wybór najkorzystniejszej oferty.

  - Ograniczenie ryzyka podatkowego poprzez dochowanie należytej staranności przy nabywaniu towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów. Dochowanie należytej staranności polega na: 1. weryfikacji kontrahenta w publicznie dostępnych bazach danych – CEIDG, KRS, VIES, Portal Podatkowy, tzw. Biała Lista Podatników VAT; 2. weryfikacji koncesji i zezwoleń – jeżeli są konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju; 3. weryfikacji tożsamości osób działających w imieniu kontrahenta oraz ich uprawnień do zawierania umów; 4. weryfikacji rzetelności stron internetowych oraz mediów społecznościowych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej – jeżeli ich posiadanie jest przyjętą praktyką w danej branży; 5. ocenie czy zachodzą inne ryzyka transakcyjne, wskazane w Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.

  - Ustalenie warunków umownych, zawarcie i wykonanie umowy.

  - Prowadzenie rachunkowości.

  - Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami.

Podstawa prawna wykorzystania danych:

  - Składanie zapytań ofertowych, rozpatrywanie przedstawionych ofert, wybór najkorzystniejszej oferty –  art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  - Ograniczenie ryzyka podatkowego poprzez dochowanie należytej staranności przy nabywaniu towarów i usług –  art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w zw. z art. 96b. Ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz zaleceniami Ministra Finansów, zawartymi w Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.

  - Ustalenie warunków umownych, zawarcie i wykonanie umowy – art. 6. ust. 1 lit. b) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  - Prowadzenie rachunkowości – art. 6 ust. 1. lit. c) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

  - Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami – art. 6. ust. 1 lit. f) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Dane osobowe podlegające wykorzystaniu:

| OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ | DANE WYKORZYSTYWANE W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ ZLECENIE | SKĄD POCHODZĄ DANE OSOBOWE |
| --- | --- | --- |
| Strony umowy (w przypadku osób fizycznych) | Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, firma) Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer NIP, numer PESEL) Dane kontaktowe (np. adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, numer telefonu) Dane finansowe (np. numery rachunków płatniczych) | Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę. Publicznie dostępne bazy danych: KRS, CEIDG, VIES, Portal Podatkowy oraz tzw. Biała Lista Podatników VAT. |
| Osoby reprezentujące strony umowy (przedstawiciele ustawowi) | Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer PESEL) Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe) Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) | Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę. |
| Pełnomocnicy (w tym prokurenci) | Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer PESEL) Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe) Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) | Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę. |
| Osoby realizujące umowę | Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko) Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe) Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) | Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę. |

Kto otrzyma dane: dostawca programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją; kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, którym zlecono świadczenie pomocy prawnej; w przypadku ewentualnego postępowania windykacyjnego – podmioty, którym zlecono windykację wierzytelności.

Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez 6 lat począwszy od dnia, w którym rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczeń. Po upływie tych okresów dane osobowe zostaną usunięte.

Dlaczego tak długo: przechowywanie danych przez czas obowiązywania umowy jest niezbędne do jej wykonania. Przechowywanie danych po upływie okresu obowiązywania umowy jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy. Termin przedawnienia roszczeń określono w art. 118. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dzień, w którym rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczeń ustala się na podstawie art. 120. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przysługujące prawa:

| PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO | NA CZYM POLEGA | ZASTRZEŻENIA | JAK SKORZYSTAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostępu do danych | Prawo do uzyskania informacji o tym czy Miasto Radymno dysponuje danymi zainteresowanej osoby, jakie są to dane oraz jak są wykorzystywane. Informacje przekazuje się w formie notatki. | Prawo dostępu do danych nie polega na przekazaniu kopii dokumentacji. Dostęp do niektórych informacji może być ograniczony, jeżeli ich udzielenie może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób. Przed udzieleniem dostępu do danych, Miasto Radymno może żądać podania dodatkowych informacji, jeżeli jest to konieczne do udzielenia dostępu lub do potwierdzenia tożsamości zainteresowanej osoby. | Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2. |
| Sprostowania danych | Prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, aktualizacji nieaktualnych oraz uzupełniania niekompletnych. | Może być potrzebne okazanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych – np. dowodu osobistego lub dyplomu stwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji. | Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2. |
| Usunięcia danych | Prawo do bycia zapomnianym – żądania, by dane dotyczące zainteresowanej osoby zostały skasowane. | Przysługuje wyłącznie, gdy: dane zainteresowanej osoby nie są już potrzebne lub są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo w konkretnym przypadku istnieje prawny obowiązek ich usunięcia. | Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2. |
| Ograniczenia przetwarzania | Prawo do żądania, by dane nie były więcej wykorzystywane w określonym celu. | Przysługuje wyłącznie, gdy: zainteresowana osoba kwestionuje prawidłowość swoich danych lub jeśli jej dane są wykorzystywane niezgodnie z prawem lecz zainteresowana osoba sprzeciwia się ich usunięciu lub gdy dane zainteresowanej osoby nie są już potrzebne lecz są one potrzebne tej osobie do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. | Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2. |
| Sprzeciwu | Prawo do żądania, by zaprzestano wykorzystywania danych zainteresowanej osoby do realizacji interesów prawnych Miasto Błażowa | Przysługuje w związku z wykorzystywaniem danych osobowych w celu 1. składania zapytań ofertowych, rozpatrywania przedstawionych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty; 2. ograniczenia ryzyka podatkowego poprzez dochowanie należytej staranności przy nabywaniu towarów i usług; 3. ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Sprzeciw uwzględnia się z uwagi na szczególną sytuację danej osoby. Staranne uzasadnienie sprzeciwu może zwiększyć szansę na uznanie jego słuszności. | Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2. |
| Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych | Prawo do zawiadomienia organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa. | Składając skargę należy wskazać na kogo składa się skargę oraz opisać na czym polega naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. | Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. |

Czy podanie danych jest konieczne: tak – to warunek zawarcia umowy.

Konsekwencje niepodania danych: rezygnacja z zamiaru zawarcia umowy lub odstąpienie od zawartej umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy.

Profilowanie: nie dotyczy.